Программа «Мой подъезд» в г. Мончегорске

Общие положения

Программа г. Мончегорска, Мурманской области по ремонту подъездов в МКД в 2020-2025г (далее – Программа) предлагается реализовать в рамках Государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды»,

Основная цель Программы «Мой подъезд» – сделать в течение 5 лет каждый подъезд Мончегорска красивым, удобным и комфортным для проживания и таким образом выполнить косметический ремонт подъездов, в которых более 7 лет не выполнялся ремонт.

Главная особенность проекта состоит в том, что источниками финансирования ремонтных работ выступают не только жильцы МКД, но и муниципалитет г. Мончегорска и региональное правительство. Причём последние оплачивают большую часть стоимости работ.

Предлагается распределить софинансирования следующим образом:

- жители МКД - 20% от общих затрат, остальная сумма – 80% – делится между двумя источниками финансирования: правительством Мурманской области и муниципалитетом города Мончегорска.

Участие в Программе

Для участия в Программе жителям МКД необходимо провести общее собрание собственников МКД, в ходе которого принять следующие решения:

- Об участии в программе.

- Выбрать уполномоченного представителя собственников помещений для осуществления контроля проведения работ и их приёмки (при отсутствии в доме совета МКД)

- Утвердить перечень ремонтных работ.

- Оформить протокол собрания.

- Направить протокол в управляющую компанию.

Управляющая организация проинспектирует подъезд на соответствие требуемым мероприятиям, подготовит смету. После согласования с жильцами начнётся ремонт.

Стоимость ремонта подъезда зависит от количества квартир, этажности и возраста дома.

Программа софинансирования распространяется на определённый перечень работ: обновление входной группы с возможным устройством пандуса (по решению собственников), ремонт пола, стен, потолка, мусоропроводов (при наличии) и осветительных приборов, оконных блоков и почтовых ящиков.

Как будет проходить ремонт

Основные параметры ремонта подъездов определяют жители. Они выбирают цвет потолков, стен и полов, оформление внутри подъезда и даже предельную стоимость проведения работ при составлении сметы.

Ремонт подъездов выполняет либо управляющая организация, либо подрядчик. В актах о приёмке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета МКД. После этого управляющие организации либо подрядная организация, выполнявшие ремонт, могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования.

Механизм софинансирования предполагает компенсацию за проведённые ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

«Стандарты ремонта подъездов в МКД»

- Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда устанавливается в следующих значениях:

2-5-этажные многоквартирные дома – 180 178 руб.;

9-этажные многоквартирные дома – 795 473 руб.;

- Рекомендованные виды работ по ремонту подъездов:

| № п/п | Наименование показателей | Виды выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Ремонт полов, стен и потолков, замена почтовых ящиков | Восстановление стяжки |
|  |  | Ремонт штукатурки стен и потолков с окраской масляными и клеевыми составами |
|  |  | Окраска деревянных элементов лестничных маршей (ограждения, поручни и т.п.) |
|  |  | Ремонт и окраска полов деревянных |
|  |  | Окраска торцов лестничных маршей |
|  |  | Окраска металлических деталей (ограждений, решёток, труб, отопительных приборов и т.п.) |
|  |  | Восстановление металлических ограждений и лестничных перил |
|  |  | Ремонт с окраской дверей в местах общего пользования (балконные, коридорные и т.д.) |
|  |  | Замена почтовых ящиков |
| 2 | Замена осветительных приборов и монтаж проводов в короба | Замена светильников на энергосберегающие |
|  |  | Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм |
|  |  | Монтаж кабелей (проводов) в короба |
| 3 | Ремонт (замена) клапанов мусоропровода | Ремонт (замена при необходимости) и окраска металлических деталей мусоропровода |

- По каждому подъезду МКД, планируемому отремонтировать по Программе, управляющей компанией (далее – УК) совместно с представителем общественности дома (членом совета МКД или уполномоченным собственником помещений) составляется Дефектная ведомость на ремонт подъезда (Приложение № 1).

Примечание: Адреса подъездов, которые предполагается ремонтировать в 2020-2025 годах, должны быть включены в согласованный Адресный перечень подъездов, требующих текущего ремонта по состоянию на 01.01.2020. (Приложение № 3).

- На основании Дефектной ведомости составляется (локальная) смета, с учётом предельной стоимости ремонта одного типового подъезда (по категориям этажности МКД) и примерной стоимости рекомендованных видов работ по ремонту подъездов:

- Предельные (ориентировочные) стоимости работ

| Предельная (ориентировочная стоимость) работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Виды выполняемых работ | Стоимость работ, руб. |  |
|  |  |  | 5 этажей | 9 этажей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Полы | Восстановление стяжки (типа «наливной пол») на межэтажных площадках | 5000 |  |
|  |  |  | 5 000 |  |
| 2 | Ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков | Ремонт штукатурки потолков (до 20%) с окраской клеевыми составами | 41300 | 105275 |
|  |  | Ремонт штукатурки стен (до 20%) с окраской масляными красками и с окраской клеевыми составами (50 % масляная окраска, 50%- клеевая окраска) | 81658 | 576028 |
|  |  | Окраска деревянных элементов лестничных маршей (поручни и т.п.) | 1920 | 2770 |
|  |  | Окраска торцов лестничных маршей | 3500 | 3660 |
|  |  | Окраска металлических деталей (ограждений, решёток, труб, отопительных приборов) | 8600 | 8076 |
|  |  | Восстановление металлических деталей ограждений и лестничных перил | 13500 | 10162 |
|  |  | Замена почтовых ящиков | 10000 | 36000 |
|  |  | ИТОГО: | 160 478 | 741 971 |
| 3 | Замена осветительных приборов | Замена светильников на энергосберегающие |  |  |
|  |  | Прокладка проводов в коробах пластмассовых |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 14 700 | 52 920 |
| 4 | Мусоропровод | Окраска металлических деталей мусоропровода |  | 582 |
|  |  | ИТОГО: |  | 582 |
|  |  | ВСЕГО: | 180 178 | 795 473 |

- На общее собрание собственников помещений в МКД (далее – ОСС) выносятся (помимо общих процедурных вопросов) следующие вопросы:

- обсуждение Дефектной ведомости, локальной сметы и утверждение видов и объёмов работ по ремонту подъездов, которые могут быть выполнены в рамках предельной стоимости подъезда, а также утверждение цвета покраски подъезда;

- выбор уполномоченного представителя собственников помещений для осуществления контроля проведения работ и их приёмки (при отсутствии в доме совета МКД).

Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте подъездов, может быть расширен путём принятия соответствующего решения ОСС и сборе жителями дополнительных финансовых средств на их проведение.

- При выполнении работ по ремонту подъездов рекомендуется придерживаться следующих Стандартов:

Стандарты обустройства внутри подъездного пространства

| № п.п | Элемент обустройства | Варианты обустройства | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полы | Восстановление стяжки (типа «наливной пол») на межэтажных площадках | 20% |
| 2 | Стены и потолки | ремонт штукатурки стен и потолков и окраска различными составами на всех этажах (по решению собственников) | 100% |
| 3 | Элементы лестничных маршей | -окраска ограждений, поручней, торцов; - ремонт ступеней; - восстановление металлических ограждений и лестничных перил | 100% |
| 4 | Металлические детали | окраска металлических деталей (ограждений, решёток, труб, отопительных приборов и т.п.) | 100% |
| 5 | Почтовые ящики | замена | при необходимости |
| 6 | Освещение | замена светильников | На энергосберегающие |
|  |  | монтаж кабелей (проводов) в короба | короба пластмассовые шириной до 40 мм |
| 7 | Клапаны мусоропроводов | замена | при необходимости |
|  |  | ремонт и окраска | 100% |

- По завершении работ по ремонту подъездов в МКД оформляется Акт комиссионной приёмки выполненных работ по ремонту подъезда (Приложение № 2).

Приложение № 1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт подъезда № 	многоквартирного дома по адресу:

Комиссия в составе:

- представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом,

(наименование организации)

,

(должность, ФИО представителя)

- представитель Совета многоквартирного дома / уполномоченный представитель собственников помещений многоквартирного дома

_,

(должность в совете, ФИО, № телефона)

произвела осмотр технического состояния подъезда №       		 многоквартирного дома по адресу: 	 установила необходимость выполнения следующих работ:

| № п/п | Вид работ | Объем выполняемых работ (ед. изм.) |
| --- | --- | --- |
|  | ВНУТРИПОДЪЕЗДНОЕ ПРОСТРАНСТВО |  |

Подписи членов комиссии:

Представитель Совета МКД / уполномоченный представитель

( 	_)

(подпись)	(ФИО)

Представитель

управляющей организации	 	( 	)

(подпись)	(ФИО)

Приложение № 2

АКТ

комиссионной приёмки

выполненных работ по ремонту подъезда №

многоквартирного дома по адресу:

Комиссия в составе:

- представитель администрации муниципального образования г. Мончегорск с подведомственной территорией, Мурманская область

,

(должность, ФИО представителя)

- представитель Совета многоквартирного дома / уполномоченный представитель собственников помещений многоквартирного дома

,

(должность в совете, ФИО, № телефона)

- представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом,

(наименование организации)

,

(должность, ФИО представителя)

провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда №

многоквартирного дома по адресу: 	_

.

Комиссией установлено:

_

Подписи членов комиссии:

Представитель администрации

муниципального образования 	_ ( 	)

(подпись)	(ФИО)

Представитель Совета МКД / уполномоченный представитель

собственников помещений	 	( 	)

(подпись)	(ФИО)

Представитель

управляющей организации	 	( 	)

(подпись)	(ФИО)

Приложение № 3

| Адресный перечень МКД, в которых планируется выполнить косметический ремонт подъездов в течение 2020-2024 годов (перечень подъездов в которых по данным УО более 7 лет не выполнялся косметический ремонт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название улицы | № дома | Год постройки | Количество |  | № подъезда | Количество подъездов | Планируемый год выполнения косметического ремонта подъездов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | этажей | подъездов |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 10-ой Гв. дивизии | 2 | 1991 | 9 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Бредова | 5 | 1967 | 5 | 4 | 2,3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Бредова | 7 | 1966 | 4 | 6 | 3,5 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Бредова | 10 | 1961 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Бредова | 11 | 1967 | 5 | 4 | 1,2,3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 6 | Бредова | 15к3 | 1974 | 5 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 7 | Бредова | 15к4 | 1974 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Бредова | 16к2 | 1979 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Бредова | 25 | 1978 | 5 | 6 | 2,3,5 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |
| 10 | Гагарина | 1 | 1961 | 5 | 2 | 1,2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Гагарина | 5 | 1958 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Гагарина | 14 | 1946 | 2 | 2 | 1,2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Гагарина | 30 | 1961 | 5 | 2 | 1,2 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 14 | Железнодорожная | 8 | 1958 | 3 | 3 | 1,3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Кирова | 11 | 1975 | 5 | 4 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 16 | Кирова | 13 | 1973 | 5 | 8 | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | Кирова | 13к3 | 1974 | 5 | 19 | 4,7 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 18 | Кирова | 17 к.1 | 1974 | 5 | 16 | 3,6,7,11,12,14,16 | 7 |  |  | 2 | 2 | 3 |
| 19 | Кирова | 17 к.2 | 1977 | 5 | 6 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 20 | Кирова | 17 к.3 | 1976 | 5 | 6 | 1,2,3 | 3 |  |  | 2 | 1 |  |
| 21 | Кирова | 19 к 1 | 1981 | 9 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 22 | Кирова | 23 | 1981 | 9 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 23 | Кирова | 27 | 1979 | 5 | 4 | 1,2,3 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 24 | Кирова | 29 | 1982 | 5 | 8 | 1,5,6,7,8 | 5 |  |  |  | 2 | 3 |
| 25 | Климентьева Наб. | 5 | 1983 | 9 | 6 | 4,5,6 | 3 |  |  |  | 1 | 2 |
| 26 | Климентьева Наб. | 7 к 2 | 1984 | 9 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 27 | Климентьева Наб. | 11 | 1982 | 9 | 7 | 1,4,7 | 3 |  |  |  | 1 | 2 |
| 28 | Климентьева Наб. | 13 | 1984 | 9 | 7 | 3,5,6 | 3 |  |  |  | 2 | 1 |
| 29 | Комарова | 4 | 1948 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Комарова | 13 | 1961 | 5 | 3 | 1,2,3 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 31 | Комарова | 15 | 1962 | 5 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 32 | Комарова | 17 | 1962 | 5 | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 33 | Комарова | 21 | 1962 | 5 | 3 | 2,3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 34 | Комарова | 27 | 1962 | 5 | 3 | 1,2,3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 35 | Комсомольская | 25 | 1949 | 2 | 2 | 1,2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 36 | Комсомольская | 25а | 1988 | 5 |  | 3,7 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 37 | Комсомольская | 26А | 1958 | 2 | 2 | 1,2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Комсомольская | 36 | 1959 | 3 | 4 | 1,2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 39 | Комсомольская | 38/1 | 1978 | 5 | 4 | 1,4 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 40 | Комсомольская | 48 | 1959 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Котульского | 2 | 1972 | 5 | 6 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 42 | Котульского | 4 | 1972 | 5 | 6 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 43 | Котульского | 6 | 1972 | 5 | 8 | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 44 | Кумужинская | 5 | 1979 | 9 | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 45 | Кумужинская | 7 | 1980 | 5 | 8 | 3,4,7 | 3 |  |  |  | 1 | 2 |
| 46 | Ленина | 4 / 40 | 1959 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Ленина | 27/1А | 1987 | 9 | 6 | 5,6 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |
| 48 | Ленинградская наб. | 2 | 1978 | 9 | 2 | 1,2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 49 | Ленинградская наб. | 4 | 1966 | 5 | 12 | 11 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 50 | Ленинградская наб. | 6 | 1965 | 5 | 4 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 51 | Ленинградская наб. | 28 к 1 | 1976,1985 | 5 - 9 | 14 | 1,17 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |
| 52 | Ленинградская наб. | 30 к 7 | 1980 | 5 | 8 | 1,2 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 53 | Лесная | 2 | 1984 | 5 | 6 | 2,5 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 54 | Лесная | 6 | 1985 | 5 | 8 | 7 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 55 | Лесная | 12 | 1991 | 9 | 7 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 56 | Лесная | 14 | 1989 | 9 | 5 | 1,4 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 57 | Металлургов | 12 | 1939 | 4 | 4 | 1,2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 58 | Металлургов | 14 | 1953 | 3 | 2 | 1,2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 59 | Металлургов | 24 | 1958 | 5 | 4 | 1,3,4 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 60 | Металлургов | 26 | 1958 | 5 | 4 | 3,4 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 61 | Металлургов | 28 | 1959 | 5 | 3 | 1,2,3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 62 | Металлургов | 34 | 1964 | 5 | 10 | 1,3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 63 | Металлургов | 35 | 1958 | 4/5/6 | 4 | 1,2,4 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 64 | Металлургов | 38 | 1968 | 5 | 6 | 1,2,4,5,6 | 5 |  | 2 | 2 | 1 |  |
| 65 | Металлургов | 39 | 1963 | 5 | 10 | 4,5,7 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |
| 66 | Металлургов | 40 | 1984 | 9 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 67 | Металлургов | 42 к 1 | 1969 | 5 | 4 | 1,2,3 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |
| 68 | Металлургов | 42к2 | 1969 | 5 | 4 | 1,2,3,4 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |
| 69 | Металлургов | 42к3 | 1973 | 5 | 8 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 70 | Металлургов | 42 к 6 | 1982 | 5 | 8 | 3,4 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 71 | Металлургов | 42 к 7 | 1995 | 6 | 8 | 5,6,7,8 | 4 |  |  |  | 2 | 2 |
| 72 | Металлургов | 43 | 1961 | 5 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 73 | Металлургов | 47 | 1964 | 5 | 4 | 1,3 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 74 | Металлургов | 50 | 1968 | 5 | 6 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 75 | Металлургов | 64 | 1966 | 5 | 6 | 6 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 76 | Металлургов | 66 | 1968 | 5 | 6 | 6 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 77 | Новопроложенная | 19 | 1957 | 2 | 2 | 1,2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 78 | Нюдовская | 7 |  | 2 | 2 | 1,2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 79 | Нюдовская | 15 | 1959 | 3 | 2 | 1,2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 80 | Советская | 14 | 1947 | 2 | 2 | 1,2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 81 | Советская | 16 | 1947 | 2 | 2 | 1,2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 82 | Стахановская | 11 | 1957 | .4/5 | 6 | 3,4,5,6 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 83 | Стахановская | 24 | 1953 | 2 | 2 | 1,2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 84 | Стахановская | 28 | 1949 | 2 | 2 | 1,2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 85 | Строительный пр. | 2 | 1979 | 5 | 8 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 8 |  |  | 2 | 3 | 3 |
| 86 | Строительный пр. | 3 | 1983 | 5 | 8 | 1,2,4,5,6,8 | 6 |  |  | 3 | 3 |  |
| 87 | Ферсмана | 5 | 1963 | 5 | 4 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 88 | Царевского | 3А | 1977 | 5 | 6 | 2,5 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 89 | Царевского | 5 А | 1984 | 5 | 8 | 1,2,4,5,6,7,8 | 7 |  |  | 2 | 3 | 2 |
| 90 | Царевского | 12 | 1984 | 5 | 8 | 5,6,7,8 | 4 |  |  |  | 2 | 2 |
| 91 | Школьная | 5 | 1985 | 9 | 4 | 3,4 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 92 | Школьный проезд | 2 | 1979 | 5 | 6 | 2,3,4 | 3 |  |  |  | 1 | 2 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 470 |  | 202 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 |